Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08. 2018                  № 1342

О подготовке  объектов                   жилищно-коммунального хозяйства и социальной  сферы Светлоярского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019  годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне-зимний период, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее именуются - Правила оценки готовности к отопительному периоду), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского городского поселения, Светлоярского муниципального района, Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Светлоярского района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов (прилагается).

- Утвердить график подготовки объектов социальной сферы Светлоярского района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов (прилагается).

- Рекомендовать теплоснабжающим, управляющим компаниям и теплосетевым организациям коммунального комплекса Светлоярского муниципального района в установленном законодательством порядке и в пределах компетенции:

1) Разработать и утвердить комплексные планы по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 годов. Предусмотреть завершение всех работ до 15 октября 2018 г.;

2) Организовать подготовку к отопительному периоду жилых домов, обратив особое внимание на подготовку домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, а также многоквартирных домов, в которых собственниками помещений выбран непосредственный способ управления;

3) Организовать подготовку объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения независимо от формы собственности к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов;

4) Обеспечить подготовку  специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

5) Обеспечить получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду:

не позднее 14 сентября 2018 г. – потребителями тепловой энергии;

не позднее 01 ноября 2018 г. – теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями и организациями;

6) Информацию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов предоставлять в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

7) В соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики № 7 от 27.02.2006 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»   жилищно-коммунальным организациям местных органов самоуправления; юридическим лицам, их обособленным подразделениям Светлоярский муниципального района Волгоградской области, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства предоставлять в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области до 01.06.2018 отчетность по форме федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная.

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в срок до 31.07.2018 (Иванова Н.В.) направить настоящее постановление в районную газету «Восход» для его опубликования и разместить на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской областью.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Думбраву М.Н.

Глава муниципального района                  			                Т.В.Распутина

Чижов Д.Ю.