# Администрация

# Светлоярского муниципального района Волгоградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.01. 2019    	            № 26

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Светлоярского

городского поселения на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Светлоярского городского поселения, утвержденных решением Думы Светлоярского городского поселения №36/104 от 20.03.2017 г.

п о с т а н о в л я ю:

- Провести мероприятия по актуализации Схемы теплоснабжения Светлоярского городского поселения на 2020 год в соответствии с графиком (Приложение №1).

- Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) разметить в сети Интернет на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения (Приложение №2).

3. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района (Чижов Д.Ю.) обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения в срок до 10.04.2019 г.

4.  Предложения заинтересованных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения принимать в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района по адресу: р.п. Светлый яр, ул. Спортивная, д. 5

5.  Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) направить данное постановление для опубликования в районной газете «Восход», а также в сети Интернет на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района.

6.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района М.Н. Думбраву.

Глава Светлоярского

муниципального района                                                                      Т.В. Распутина

И.А. Калачева

Приложение №1

к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района

№26 от 15.01.2019

График

мероприятий по актуализации

Схемы теплоснабжения Светлоярского городского поселения на 2020 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка уведомления о начале актуализации Схемы теплоснабжения | до 15.01.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 2 | Размещение уведомления на официальном сайте | до 15.01.2019 г. | Начальник отдела по муниципальной службе общим и кадровым вопросам Иванова Н.В. 6-19-27 |
| 3 | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 01.03.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 4 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте | до 15.03.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 5 | Прием предложений и замечаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения | до 29.03.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 6 | Принятие решений о проведении публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения после актуализации | до 01.04.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 7 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | до 25.03.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 8 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | до 10.04.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 9 | Размещение итогового документа после проведения собрания | до 11.04.2019 г. | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Чижов Д.Ю. 6-19-65 |
| 10 | Утверждение актуализированной Схемы теплоснабжения | до 15.04.2019 г | Глава Светлоярского муниципального района Распутина Т.В. |
| 11 | Публикация на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района | до 15.04.2019 г. | Начальник отдела по муниципальной службе общим и кадровым вопросам Иванова Н.В. 6-19-27 |

Приложение №2

к Постановлению администрации

Светлоярского муниципального района

№26 от 15.01.2019

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Светлоярского городского поселения Светлоярского района Волгоградской области  на  2020 год.

Администрация Светлоярского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 22-24 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проводит актуализацию схемы теплоснабжения городского поселения Светлый яр Светлоярского района   Волгоградской  области на 2020 год.

Схемы теплоснабжения городского поселения Светлый яр Светлоярского района Волгоградской области  на 2019 год размещена на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района  http://old.svyar.ru

Актуализации подлежат следующие данные:

а)        распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в)     внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е)  мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж)   ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з)     строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и)  баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к)    финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.