

Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22. 12.2017 №3579

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.».

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Шилова С.Е.

Глава Светлоярского муниципального района Распутина Т.В.

Жуков В.И.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

от \_\_\_.\_\_\_.2017г. №\_\_\_\_

**Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.».**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг. |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Утверждена постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от \_\_\_.\_\_\_.2017г. №\_\_\_\_  «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 год (без разбивки на этапы) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Жители Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | В рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:   1. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 2. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; |
| Задачи программы | * повышение уровня благоустройства общественных территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района; * формирование реализованных практик благоустройства на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района; * повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, площадей и др.); * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | * количество благоустроенных территорий общего пользования; * площадь благоустроенных территорий общего пользования; * доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 год составит 33120 тыс. рублей, в т.ч.:  средства федерального бюджета 11120 тыс. рублей;  средства областного бюджет 10000 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 12000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Благоустройство всех дворовых территорий, а так же части общественных территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района. |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Светлоярском городском поселении Светлоярского муниципального района Волгоградской области**

Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные общественные территории, чистые улицы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей администрации Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.». (далее – программа) позволит благоустроить общественные территории, благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на 2018-2022гг.», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Задачами программы являются:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, площадей и др.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов приоритетного проекта**

В рамках реализации программы планируется благоустройство территорий общего пользования Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, площади и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве вышеуказанных территорий.

В ходе выполнения программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

* количество благоустроенных территорий общего пользования;
* площадь благоустроенных территорий общего пользования;
* доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация программы позволит выполнить:

* благоустройство не менее 1 дворовой и 1 территории общего пользования в год на протяжении действия программы.

[Перечень](#P643) целевых показателей программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы**

**за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы**

Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит 33120 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 11120 тыс. рублей;

- средства областного бюджета 10000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 12000 тыс. рублей;

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

**5.Сроки реализации программы**

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2022 год, без разбивки на этапы.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.", которое включает в себя следующие мероприятия:

* утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования;
* благоустройство общественных территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
* трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий.

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 8360 | 8360 | 8360 | 12541 | 12541 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м. | 9500 | 9500 | 9500 | 15900 | 16000 |
| 5 | Доля благоустроенной площади муниципальных территорий общего пользования | % | 15 | 30 | 45 | 72 | 100 |
| 6 | Доля благоустроенной площади дворовых территорий | % | 15 | 30 | 45 | 72 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | продолжение парка Калейдоскоп,  ул. Спортивная | Администрация Светлоярского муниципального района | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2020 |
| 2 | Набережная, ул. Советская | 2 квартал 2020 | 4 квартал 2022 |
| 3 | сквер Светлячок, мкр. 4, участок 3а | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 4 | парк «Молодежный», ул. Спортивная №7(а) | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| 5 | ул. Сидорова | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие: Реализация муниципальной программы, Формирование современной городской среды на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 год | 2018 - 2022 | Администрация Светлоярского муниципального района | 33120 | 11120 | 10000 | 12000 | - |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»

**Перечень территорий общего пользования Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района включенных в муниципальную программу** **«Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| 1 | Продолжение парка Калейдоскоп,  ул. Спортивная | 7000 | Благоустройство территории |
| 2 | Набережная, ул. Советская | 30000 | Благоустройство территории |
| 3 | Сквер Светлячок, мкр. 4, участок 3а | 3458 | Благоустройство территории |
| 4 | Парк «Молодежный», ул. Спортивная №7(а) | 4304 | Благоустройство территории |
| 4 | ул. Сидорова | 5400 | Благоустройство территории |
|  |  | Итого: 50162 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

на 2018-2022 гг.»

**Перечень дворовых территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района включенных в муниципальную программу** **«Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| 1 | Р.п. Светлый Яр, мкр 4, дома 1,2,3 | 6500 | Благоустройство территории |
| 2 | Р.п. Светлый Яр, мкр 4, дом 5 | 1200 | Благоустройство территории |
| 3 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 13,18,19,39 | 4000 | Благоустройство территории |
| 4 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 11,12,17,29,30 | 3500 | Благоустройство территории |
| 5 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 8,9,10,28,31 | 3500 | Благоустройство территории |
| 6 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 24,25,26,38 | 3500 | Благоустройство территории |
| 7 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 23,32,37 | 3500 | Благоустройство территории |
| 8 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 33,34,35,36 | 2800 | Благоустройство территории |
| 9 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дом 16 | 1200 | Благоустройство территории |
| 10 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дом 27 | 1200 | Благоустройство территории |
| 11 | Р.п. Светлый Яр, мкр 2, дома 6, 8,10,10а | 6500 | Благоустройство территории |
| 12 | Р.п. Светлый Яр, мкр 5, дома 1,19,20,21. | 10000 | Благоустройство территории |
| 13 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 20, 21, 22 | 1200 | Благоустройство территории |
| 14 | Р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная 1,2,  пер. Совхозный 25 | 2000 | Благоустройство территории |
| 15 | Р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 8000 | Благоустройство территории |
| 16 | Р.п. Светлый Яр, кв. 38, д.3, д.4, пер. Колхозный, д.22 | 1800 | Благоустройство территории |
|  |  | Итого: 60400 |  |