|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Светлоярскогомуниципального районаВолгоградской областиот 05.03 .2020 №383 |

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Светлоярского городского поселения

Светлоярского муниципального района

Волгоградской области на 2020-2022 годы»

р.п. Светлый Яр

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание раздела |
| 1 | Наименованиепрограммы  | Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» (далее Программа) |
| 2 | Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа  | Распоряжение администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 06.02.2020 № «О разработке муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022годы»  |
| 3 | Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196 «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 23.10.2013 № 2386 «Об утверждении расчета норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Светлоярского городского поселения» |
| 4 | Заказчик программы  | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| 5 | Координатор программы | Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Горбунов А.М. |
| 6 | Основные разработчики программы | Муниципальное бюджетное учреждение Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Управление благоустройства» (далее МБУ «Управление благоустройства») |
| 7 | Цели программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.Целевые показатели:в 2020 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 014,25 м2;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 4 106 м2 ;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 2 390 м2;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт. в 2021 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 014,25 м2;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 1 679,5 м2;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 2 200 м2;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт.в 2022 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6 028,5м2;-Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 3 359 м2 ;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт. |
| 8 | Задачи программы | Основной задачей Программы является:содержание и ремонт автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| 9 | Основные мероприятия программы | Перечень мероприятий программы:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги;- Приобретение и установка дорожных знаков;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов. |
| 10 | Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022гг., в один этап |
| 11 | Исполнители программы и основных мероприятий | МБУ «Управление благоустройства» |
| 12 | Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения.Общая сумма финансирования - 42 000,0тыс. рубля:- в 2020 году – 12 000,0 тыс. рублей;- в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей;- в 2022 году – 15 000,0 тыс. рублей. |
| 13 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  в 2020 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 014,25 м2;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 4 106 м2 ;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 2 390 м2;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт.в 2021 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 014,25 м2;- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 1 679,5 м2;- Выполнение работ по устройству щебеночной дороги – 2 200 м2;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт.в 2022 году:- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6 028,5м2;-Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 3 359 м2 ;- Приобретение и установка дорожных знаков – 10 шт;- Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов-11шт. |
| 14 | Управление программой и контроль за ее реализацией  | Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляется в порядке, определенном разделом 7.1 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 19.08.2013 № 1708 |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом**

Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области имеет сложившуюся улично-дорожную сеть и внутриквартальные проезды протяженностью более 41 км, из них 21 км с твердым покрытием.

Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем городского поселения на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа автомобилей, увеличившаяся нагрузка на дорожное покрытие, интенсивная застройка новых жилых массивов и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов текущего ремонта.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств привел к существенному росту интенсивности движения на дорогах.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично­-дорожной сети Светлоярского городского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

Учитывая положительный опыт реализации муниципальной программы «Ремонт муниципальных дорог Светлоярского городского поселения на 2017-2019 годы» было принято решение актуализировать и разработать муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы**».**

**2. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

 Основной целью Программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети;

- повышение безопасности дорожного движения.

 Основной задачей Программы является содержание и ремонт автомобильных внутрипоселковых и внутриквартальных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Решение этой задачи будет осуществляться путем содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

**2.1. Индикаторы оценки достижения**

**поставленных целей и задач**

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1.1 | пер. Степана Разина, р.п. Светлый Яр | 783,75 м2 | 783,75 м2 | 1567,5 м2 |
| 1.2 | Устройство асфальтовых подъездных путей и площадки от пер. Театральный к МКОУ «Светлоярская СШ №1», р.п. Светлый Яр  | 451 м2 | 451 м2 | 902 м2 |
| 1.3 | Ремонт подъездной площадки к МКОУ «Светлоярская СШ №2, р.п. Светлый Яр | 235 м2 | 235 м2 | 470 м2 |
| 1.4 | ул. Советская р.п. Светлый Яр (от водоканала до кладбища) | 1544,5 м2 | 1544,5 м2 | 3089 м2 |
| ИТОГО: | 3 014,25 м2 | 3 014,25 м2 | 6 028,5 м2 |
| 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: |
| 2.1 | мкр.1, р.п. Светлый Яр | 1679,5 м2 | 1679,5 м2 | 3359 м2 |
| 2.2 | мкр. 5, дом 1,19, 20, 21, р.п. Светлый Яр | 1706,5 м2 |  |  |
| 2.3 | квартал 38, д.4, р.п. Светлый Яр | 420 м2 |  |  |
| 2.4 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр | 300 м2 |  |  |
| ИТОГО: | 4 106 м2 | 1679,5 м2 | 3359 м2 |
| 3. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги: |
| 3.1 | пер. Пушкина р.п. Светлый Яр | 1215 м2 |  |  |
| 3.2 | пер. Дубовый р.п. светлый Яр |  | 1500 м2 |  |
| 3.3 | пер. Садовый р.п. Светлый Яр | 1175 м2 | 700 м2 |  |
| ИТОГО: | 2390 м2 | 2200 м2 |  |
| 4. | *Приобретение и установка дорожных знаков* | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| 5. | *Нанесение дорожной разметки, с приобретениям необходимых расходных материалов* | 11шт. | 11шт. | 11 шт. |

**3. Срок реализации муниципальной Программы**

 Программа разработана на период 2020 – 2022 годов, в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» финансируется за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения и составляет 42 000,0 тыс. рублей.

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

Основным исполнителем муниципальной программы, отвечающим за распределение расходов – МБУ «Управление благоустройства».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам, тыс. руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 42 000,0 | 12 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области, приоритетов государственной политики РФ, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых программ и с недофинансированием муниципальной программы. В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- осуществление эффективного управления;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

**5. Система программных мероприятий муниципальной Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Источники и объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1.1 | пер. Степана Разина, р.п. Светлый Яр | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 818,5 | 818,5 | 1636,8 |
| 1.2 | Устройство асфальтовых подъездных путей и площадки от пер. Театральный к МКОУ «Светлоярская СШ №1», р.п. Светлый Яр  | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 735,8 | 735,8 | 1471,4 |
| 1.3 | Ремонт подъездной площадки к МКОУ «Светлоярская СШ №2, р.п. Светлый Яр | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 425,2 | 425,2 | 850,2 |
| 1.4 | ул. Советская р.п. Светлый Яр (от водоканала до кладбища) | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 1440,8 | 1440,8 | 2881,6 |
| 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: |
| 2.1 | мкр.1, р.п. Светлый Яр | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 1190,4 | 1190,4 | 2380,8 |
| 2.2 | мкр. 5, дом 1,19, 20, 21, р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 1322,2 |  |  |
| 2.3 | квартал 38, д.4, р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 2000,2 |  |  |
| 2.4 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 1379,8 |  |  |
| 3. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги: |
| 3.1 | пер. Пушкина р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 1018,4 |  |  |
| 3.2 | пер. Дубовый р.п. Светлый Яр | 2021 | МБУ «Управление благоустройства» |  | 903,0 |  |
| 3.3 | пер. Садовый, р.п. Светлый Яр | 2020-2021 |  | 286,4 | 570,6 |  |
| 4. | Предоставление исполнителю (МБУ «Управление благоустройства) субсидии на иные цели: для организацииработ по приобретению иустановке дорожных знакови нанесению дорожной разметки, с приобретением необходимых расходных материалов | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5. | Работы по содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, направленные на устранение аварийно-опасных участков дорог | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 1182,3 | 8715,7 | 5579,2 |
| 6. | Проведение мероприятий по выявлению аварийно-опасных участков дорог р.п. Светлый Яр | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 12 000,0 | 15 000,0  | 15 000,0 |

**6. Технико-экономическое обоснование к муниципальной Программе**

Технико – экономическое обоснование муниципальной Программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 |
| всего (тыс. руб.) | расчет (тыс.руб.) | всего (тыс. руб.) | расчет (тыс. руб.) | всего ( тыс. руб.) | расчет (тыс. руб.)  |
| 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1.1 | пер. Степана Разина, р.п. Светлый Яр | 818,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета  | 818,5 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета  | 1636,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета  |
| 1.2 | Устройство асфальтовых подъездных путей и площадки от пер. Театральный к МКОУ «Светлоярская СШ №1», р.п. Светлый Яр  | 735,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 735,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 1471,4 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 1.3 | Ремонт подъездной площадки к МКОУ «Светлоярская СШ №2, р.п. Светлый Яр | 425,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 425,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 850,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 1.4 | ул. Советская в р.п. Светлый Яр (от водоканала до кладбища) | 1440,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 1440,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 2881,6 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: |
| 2.1 | мкр.1, р.п. Светлый Яр | 1190,4 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 1190,4 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 2380,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |
| 2.2 | мкр. 5, дом 1,19, 20, 21, р.п. Светлый Яр | 1322,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 2.3 | квартал 38, д.4, р.п. Светлый Яр | 2000,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 2.4 | пер. Совхозный р.п. Светлый Яр | 1379,8 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по устройству щебеночной дороги: |
| 3.1 | пер. Пушкина р.п. Светлый Яр | 1018,4 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |  |  |
| 3.2 | пер. Дубовый р.п. Светлый Яр |  |  | 903,0 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 3.3 | пер. Садовый р.п. Светлый Яр | 286,4 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета | 570,6 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета |  |  |
| 4 | Предоставление исполнителю (МБУ «Управление благоустройства) субсидии на иные цели: для организацииработ по приобретению иустановке дорожных знакови нанесению дорожной разметки, с приобретением необходимых расходных материалов | 200,0 | 10 шт\*5,0 тыс. руб.= 50,0 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен11шт.\*13,65тыс.руб.= 150тыс.руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 10 шт\*5,0 тыс. руб.= 50,0 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен11шт.\*13,65тыс.руб.= 150тыс.руб. Метод сопоставимых рыночных цен | 200,0 | 10 шт\*5,0 тыс. руб.= 50,0 тыс. руб. Метод сопоставимых рыночных цен11шт.\*13,65тыс.руб.= 150тыс.руб. Метод сопоставимых рыночных цен |
| 5 | Работы по содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, направленные на устранение аварийно-опасных участков дорог | 1182,3 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета.Метод сопоставимых рыночных цен | 8715,7 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета.Метод сопоставимых рыночных цен | 5579,2 | Расчет цены произведен на основании локально-сметного расчета.Метод сопоставимых рыночных цен |

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на финансирование мероприятий по текущему ремонту – устранение деформаций и повреждений части асфальтобетонного покрытия дорог по улицам и переулкам на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области и устройство дорожного покрытия на 2020-2022 годы.

Объемы финансирования мероприятий, согласно данной Программы являются прогнозными.

**7. Организация управления муниципальной Программой и контроль за ходом её выполнения.**

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

 Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы и конечные результаты.

 Реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Светлоярского муниципального район Волгоградской области А.М. Горбунов.

 Исполнители Программы – МБУ «Управление благоустройства», готовят информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования.

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и нормативно правовыми актами Светлоярского муниципального района.

**8. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации муниципальной Программы.**

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог по улицам и внутри кварталов Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

 В результате реализации Программы, предполагается снижение количества дорожно-транспортных происшествий,  совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

 По итогам реализации Программы ожидается улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения в границах Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Управляющий делами администрации

Светлоярского муниципального района Л.Н. Шершнева